# RoadMap IA EXE – On-Premises

Objetivo: Utilizar LLMs na infraestrutura do Exército de forma escalável e em ambiente de produção com recurso a RAG.

Observações:

Abordagem diferente da já testada, diferenças:

- Usar VLLM em vez de Ollama

- Utilizar Modelos de Embbeding Quantizados (ex.: Qwen 8bit) em vez de SnowFlake

- Usar Weaviate DB em vez de Qdrant

- Integrar o “Classificador de Intenção”

- Usar LLMs mais “leves” ex.: Qwen3 7B (para testar inicialmente) em vez de Llama3 70B

- Fazer o Chunking com recurso ao LLM utilizando regras

- Usar Hybrid Search em vez de Similarity Search

- Integrar Reranker

- Usar Filtros e Metadados de forma mais eficaz

## Identificação e Descrição dos Passos

Passo 0 – Preparação e Configuração

Configuração interna (Hardware, Software, SO, “Politicas de Redes”), levantamento de requisitos, restrições de segurança e validação de infraestruturas (incluindo GPUs, rede e regras de acesso a dados).

- Configuração do Servidor (Ilo, Instalar SO, Network, Proxy, etc.)
- Configuração SO – Ubuntu Server (Certificados, HTTPs Inspection ByPass, SSH, FTP)

- Software (Python, Docker, NVIDIA CUDA) – Restantes podem ser realizados nas fases seguintes (Ex.: VLLM, Weaviate, etc.)

- Analise e dimensionamento do que pretendemos desenvolver (Escolha das tools, Frameworks, DBs, GUI, e com serão integrados)

Passo 1 – Desenvolvimento dos Módulos Base

Desenvolvimento dos módulos do sistema e instanciados de forma isolada, para validação de funcionamento e testes de carga unitários.

- GUI:
ChatUI da Hugging Face, desenvolvido em JavaScript e Svelte – OpenSorce

OpenWebUI também poderá se usado

- Apache-2.0. Este frontend recorre a uma base de dados MongoDB para armazenamento das conversas.

- Modelos a utilizar (exemplos):
Selecionar os LLMs a usar, fazer testes e adaptar:

  - Qwen3 7B

  - Gemma 3 27B | Qwen3 VL 30B (modelo multimodal)

Modelo de embeddings:

  - Qwen 0.6

  - Outros… Usar FP8 ou AWQ

- Hybrid Database:
Implementar a Weaviate - outras opções: Elasticsearch, Qdrant.

- Módulo de Carregamento (Ingestão):

  - Recorrer ao LLM para o Chunking - para enriquecer metadados e maximizar a qualidade da organização da informação.

  - Executar rotinas automáticas de ingestão – Ex.: No período entre 21h00 e 07h00, verificando a existência de novos documentos faz a ingestão dos mesmo para a DB.

Nota: Identificar qual a documentação que será usada para ingestão do sistema.

Nota: Dado que a documentação está dispersa por múltiplos repositórios, o módulo integra vários conectores para acesso aos diferentes sharepoints da organização.

Fases da “Ingestão”:

  - leitura,

  - fragmentação,

  - vectorização,

  - inserção na Hybrid Database.

Passo 2 – Manager e Orquestração

Desenvolver o Manager, responsável por gerir todo o fluxo do sistema.

- Manager em Python.

- Contém diferentes submódulos que:

  - Faz a classificação da intenção do utilizador,

  - Reescrecreve a Qwery do utilizador,

  - Estabelecem regras entre os vários blocos;

  - Coordenam a interação entre GUI, modelos, base de dados e bloco de ingestão;

  - Implementam lógica do sistema (por exemplo, prioridades de pesquisa, políticas de contexto, routing entre modelos).

O Manager é, por natureza, um bloco que exigirá refinamento contínuo, já que concentra grande parte da lógica do sistema. A maioria das alterações futuras de comportamento será aplicada neste módulo.

Passo 3 – Primeira Ingestão de Dados e Testes com Utilizadores

Fase de carregamento de dados reais.

- Carregamento de dados adequados.

  - Se for necessário deve ser fazer OCR ou aplicar tratamento aos dados.

  - Verificar se os dados são carregados da forma pretendida.

- Testar e recolher feedback dos utilizadores e análise de uso.

Exemplo deste passo na Marinha - Percebeu-se a necessidade de:

  - ajustar o modo como a base de dados era alimentada;

  - mitigar problemas de replicação de ficheiros;

  - priorizar documentos de maior valor geral (Despachos, OPs e publicações gerais).

Foi então efetuado um reset controlado da base de dados e iniciou-se o carregamento estruturado dos Despachos, com validação de erros e afinações de formato.

No final deste passo, o sistema foi colocado em ambiente de teste, para recolha de feedback por parte de utilizadores.

Passo 4 – Refinamento do Sistema e Continuidade de Carregamento

Orientações:

- Refinar o Manager, ajustando-o às necessidades reais dos utilizadores (melhor routing de perguntas, estratégias de prompting, gestão de contexto, etc.);

- Rever o módulo de carregamento, melhorando:

  - a detecção de duplicados,

  - a atribuição de metadados,

  - o desempenho nas janelas nocturnas de ingestão;

- Reestruturar a Hybrid Database, se necessário (índices, sharding, campos de pesquisa, esquema semiestruturado).

Paralelamente, continua o carregamento progressivo dos ficheiros, com prioridades:

- Despachos (carregamento completo);

- OPs (em carregamento);

- Publicações gerais e restantes documentos de apoio.

Passos 5, 6 e 7 – Evolução – (Na marinha serão apoiados nestes passos pela Universidade Nova (FCT)

Passo 5 – Revisão e Otimização de Módulos

- Revisão de todos os módulos (GUI, Manager, Ingestão, Base de Dados, Modelos) com foco em:

  - desempenho,

  - robustez,

  - qualidade das respostas.

- Evolução da GUI, tirando partido do modelo multimodal, para permitir o envio de PDFs, documentos Word e ficheiros de áudio.

  - Actualmente, o GUI apenaspossibilita imagens como anexo a enviar par o modelo multimodal.

Passo 6 – Manager como Agente e Reasoning Avançado

- Evolução do Manager para um papel de agente autónomo:

  - Em vez de depender de filtros estáticos, o Manager passará a escrever as queries à base de dados, de forma dinâmica e contextual, usando o próprio modelo de linguagem.

- Desenvolvimento de um algoritmo de pesquisa dirigida:

  - Permitir buscas focadas sobre um subconjunto reduzido de documentos,

  - Otimizar o uso de contexto,

  - Tirar melhor partido da capacidade de reasoning dos modelos, especialmente em cenários analíticos ou de apoio à decisão.

Passo 7 – Migração para Cluster e Escalabilidade

Está prevista a migração e instanciação do sistema num cluster, com:

- Aumentar os servidores dedicados, com capacidade para escalar horizontalmente;

- Execução sobre um framework de gestão de contentorização, por exemplo Kubernetes, permitindo:

  - Auto-scaling de serviços (modelos, ingestão, GUI, Manager);

  - Maior resiliência e tolerância a falhas;

  - Isolamento e segurança adequados ao contexto da Marinha.

# Anexo A – Diagramas a considerar

## Diagrama da estrutura de IA EXE On-Prem

## Diagrama Simplificado da Lógica do Sistema

## Diagrama Detalhado da Lógica do Sistema

## Diagrama da Ingestão de Documentos